Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская   область

Муниципальное образование «Тайшетский  район»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАМТАЧЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ” 21 ”  декабря  2015 г.                                                    № 71

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Тамтачетского муниципального образования

 на 2016-2018 годы»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Тамтачетского муниципального образования, администрация Тамтачетского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования  на 2016-2018 годы».

2.Отделу финансов и Централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов поселений (Мельниковой М.А.) предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тамтачетского муниципального образования на 2016 год и при формировании бюджета на последующие годы предусматривать расходы на реализацию муниципальной программы.

3.Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тамтачетского муниципального образования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тамтачетского муниципального

образования                                                                                                   К.В.Суренков

                                                                                                   Приложение

                                                                         к постановлению администрации

                                                       Тамтачетского муниципального образования

                                                                               от 21 декабря 2015г. № 71

                             МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамтачетского                            муниципального образования»

                         Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования» на 2016-2018 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тамтачетского муниципального образования, |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Цель муниципальной программы | -  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Тамтачетского муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.2.Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Тамтачетского муниципального образования.4.Повышение качества  предоставляемых ЖКУ.5.Снижение тепловых потерь при поставке ресурсов потребителям.6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Данный пункт в проекте Программы не предусматривается |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы: всего 300 000,00 рублей;в том числе по годам:2016г.- 50 000,00 руб.2017г.- 100 000,00 руб.2018г.-150 000,00 руб.- источники финансирования:местный бюджет: всего 300 000,00 рублей; в том числе по годам:2016г.- 50 000,00 руб.2017г.- 100 000,00 руб.2018г.-150 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Модернизация (реконструкция)  коммунальной инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций:- Развитие системы теплоснабжения;- Развитие системы водоснабжения;- Утилизация твердых бытовых отходов; |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  на перспективный  период  является  важнейшим инструментом,  обеспечивающим развитие

коммунальных  систем  и  объектов, повышающим качество производимых для потребителей

коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на

территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования.

Программа  направлена  на  осуществление  надежного  и  устойчивого обеспечения

потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной  инфраструктуры.  Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов теплоснабжения, водоснабжения,  улучшение экологической обстановки в сельском поселении. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования  представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2016 – 2018 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является  система  программных  мероприятий  по  различным  направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу. Проблема качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация Программы будет способствовать комфортному проживанию жителей поселения.

Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

 Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельные, расположенные в п. Тамтачет, переданы в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ». Потребителями услуг теплоснабжения являются казенные учреждения. Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованной по 3 котла, из которых 2 котла заводского производства,  1 котел самоваренный и находится в изношенном состоянии, насосы, дымососы и другое вспомогательное оборудование устарело, выработало свой энергоресурс, не отвечает современным требованиям безопасности, завышенные выходные мощности оборудования приводят к нерациональному использованию энергоресурсов. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Иркутской области.

 Среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 3,107  Гкал. Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается. Отсутствие приборов учета тепловой энергии не позволяют наладить расчеты с потребителями  в полном объеме. Поэтому необходимо установить приборы учета тепловой энергии для потребителей казенных учреждений:

- МКОУ «Тамтачетская СОШ»;

- МКУК «Тамтачетский ДК»;

- МУ «Тамтачетское МО»;

- МКДОУ «Детский сад «Медвежонок»;

- ФГУП «Почта России»;

Анализ текущего состояния системы водоснабжения

 На основании акта приема-передачи от 02.10.2006 года, объектов Государственного унитарного предприятия учреждения У-235/14 ГУИН Минюста России в собственность Тамтачетского муниципального образования п.Тамтачет, передана водонапорная башня находящаяся, по адресу  п. Тамтачет ул. Станционная 1А, 1992 года постройки. В настоящее время водонапорная башня  передана в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ» для предоставления услуг населению.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Тамтачетском муниципальном образовании  МУП «ЖКХ»» ежегодно разрабатывает и утверждает тариф на холодное водоснабжение.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения производятся на основании приходного ордера, ежемесячно, согласно фактически потребленного объема.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входит водонапорная скважина обеспечивающая водой населенные пункты Тамтачет, численностью 938 человека, и населенный пункт Горевой, численностью 107  человек,   год бурения -1992 г., глубина 140 метра,  зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть.

Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины, далее в специализированный автомобиль, который развозит холодную воду населению.  Качество  подаваемой воды  соответствует  требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Текущие ремонтные работы проводились в малом объеме, в настоящее время водонапорная башня требует более большего объёма ремонтных работ для дальнейшей эксплуатации. В случае, если ремонтные  работы не будут произведены водонапорной башни, находящийся по адресу  п. Тамтачет ул. Станционная 1А, может сложиться катастрофическая ситуация по обеспечению населения холодным водоснабжением. Необходимо произвести реконструкцию водозаборной скважины.

Анализ текущего состояния системы  сбора и утилизации ТБО

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории Тамтачетского муниципального образования контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, и в целях улучшения социально-экономических условий жизни поселения, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды, с учетом экологической безопасности населения, за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. На заседании Думы Тамтачетского муниципального образования руководствуясь ст.14 п.18. Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  было вынесено решение: о том, что с апреля по октябрь текущего года МУП «ЖКХ» Тамтачетского МО будет исполнять услуги по вывозу бытового мусора физическим лицам. Сбор и вывоз отходов от муниципальных домовладений производиться путем объезда

домовладений транспортом (автомашина – 5309 и трактор «Беларусь») согласно установленного графика, каждую пятницу месяца, начиная с  апреля  и до  сентября текущего года. Вывозятся бытовые отходы и  мусор на специально отведенный объект размещения. Население п.Тамтачет, до момента вывоза бытовых отходов и мусора складирует его в мешки, пакеты, картонные коробки и т.д. тяжелые громоздкие вещи (мебель, холодильники и т.д.), а также неупакованные бытовые отходы (мусор в кучах) складируют вблизи дороги.

Наниматели и собственники  жилых домов производят оплату за сбор и вывоз твердых бытовых отходов согласно утвержденного тарифа. До того момента,  когда МУП «ЖКХ» Тамтачетского МО еще не приступили к исполнению своей услуги, жители п.Тамтачет отходы и мусор оставляли около своих домовладений, или вывозили неподалеку от своих домов захламляя и засоряя окружающую территорию, тем самым развели несанкционированные свалки во круг поселения. За период оказания услуги МУП «ЖКХ»  при содействии главы администрации Тамтачетского муниципального образования ликвидировано семь несанкционированных свалок. В данное время на территории поселения наведен надлежащий порядок. Население перестало не санкционированно разводить костры.

Анализируя систему по сбору и вывозу ТБО на территории Тамтачетского муниципального образования,  необходимо реализовать мероприятие по постройке полигона для дальнейшего захоронения твердых бытовых отходов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 Целью муниципальной  программы является:

- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования;

-   повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Тамтачетского муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения.

Для достижения поставленных целей предлагается решить следующие задачи:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения Тамтачетского муниципального образования;

- повышение качества  предоставляемых ЖКУ;

- снижение тепловых потерь при поставке ресурсов потребителям;

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа).

Целевые показатели муниципальной программы

                                                                                                Таблица 2.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технологический этап | Мероприятия | Цель мероприятия |
| 1. Установка приборов учета тепловой энергии потребителям | Модернизация тепловых сетей | - Снижение тепловых потерь при постановке ресурсов потребителям |
| 2. Забор питьевой воды | Модернизация водонапорной скважины | - Снижение износа основных фондов- Повышение эффективности их работы |
| 3. Улучшение состояния окружающей среды на территории Тамтачетского муниципального образования | Модернизация полигона для утилизации (захоронения) ТБО | -Улучшение экологической обстановки в сельском поселении |

 Сроки  реализации Программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются в течении: 2016-2018 годов.

3. ОБОСНОВАНИЕ  ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Данный раздел в проекте Программы не предусматривается.

4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Данный раздел в проекте Программы не предусматривается.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Тамтачетского сельского поселения в 2016-2018 годах составит 300 тысяч рублей, в том числе:

1. Система теплоснабжения – мероприятие  направленное  на снижение тепловых потерь при постановке ресурсов потребителям.

Финансовые затраты по разделу:

2016г.- 50 000 рублей.

2. Система водоснабжения - мероприятие направленное на снижение износа основных фондов

и повышение эффективности их работы.

Финансовые затраты по разделу:

2018г. – 150 000 рублей.

3. Утилизация (захоронения) твердых бытовых отходов – мероприятие направленное на улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Финансовые затраты по разделу:

2017г. – 100 000 рублей.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №1 к Программе

6.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результат реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования на 2016-2018 годы»  приведет к снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, повышение качества и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению,  улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение тепловых потерь при постановке ресурсов потребителям;

Развитие системы водоснабжения :

- повышение надежности водоснабжения;

-  снижение износа основных фондов и повышение эффективности их работы.

Утилизация (захоронения) твердых бытовых отходов:

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО.

7. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Риски могут быть связаны с финансированием программы за счет средств бюджета не в полном объеме, в связи с неиспользованием доходной части местного бюджета. Решение данного вопроса возможно путем внесения изменения в программу и корректировку программных мероприятий.

                                                                                Приложение № 1

                                                                          к муниципальной программе

                                                                       «Комплексное развитие систем

                                                                        коммунальной инфраструктуры

                                                                          Тамтачетского муниципального

                                                                         образования на 2016-2018 годы»

                 Финансирование программных мероприятий

                         муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Тамтачетского муниципального образования на 2016-2018 годы»

                                                                             Финансирование (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №   | Мероприятие |        Источники финансирования | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1. Система теплоснабжения  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Оснащение потребителей учреждений  приборами учета тепловой энергии | Бюджет Тамтачетского МО | 50,00 |   |   |
|  2. Система водоснабжения |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Реконструкция водозаборной скважины, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Бюджет Тамтачетского МО |   |   | 150,00 |
| 3. Утилизация твердых бытовых отходов |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Постройка полигона для утилизации (захоронения ) ТБО | Бюджет Тамтачетского МО |   | 100,00 |   |
| ИТОГО: |   |   | 50,00 | 100,00 | 150,00 |